家书星球项目进展报告

提交日期：2026-06-22
项目名称：家书星球
当前阶段：产品原型对齐、前后端工程化搭建与核心闭环打通阶段

一、项目当前进展概述

当前项目进展比较可观，已经从前期的产品概念、规划文档和静态原型，推进到具备正式工程结构、可运行前端框架、可调用后端接口、可测试交互闭环和持续 Git 记录的阶段。

目前项目已完成 Next.js App Router 工程初始化，并围绕“沉浸式家庭星系体验”完成了前端主体验和后端演示接口的阶段性落地。当前成果已经不只是普通页面壳或静态表单，而是形成了以“家庭星系、星球漫游、记忆星、共鸣星轨、家书生成”为核心的前后端完整演示闭环。

当前阶段重点成果包括：

- 完成项目工程基线搭建，采用 Next.js App Router、TypeScript、Tailwind CSS、shadcn/ui 风格组件、Framer Motion、Vitest 等技术栈。

- 建立 master / develop / test / feature 分支策略，其中 develop 作为开发集成分支，master 作为最终发版分支。

- 完成 v7.3 原型方向的前端重构，将产品体验从传统表单式页面，推进为“家庭星系操作台 + 星球内部漫游 + 家书生成闭环”的沉浸式交互体验。

- 完成“我的星系”主界面，包括自动巡航、拖拽漫游、滚轮缩放、视角控制、星球聚焦、星球动作环等核心交互。

- 完成星球点击后的动作环交互，支持进入星球、点亮记忆、一键生成家书、编辑主题、设置权限、生命周期、重命名、配置连接、隐藏星球等操作。

- 完成星图编辑能力，将星球之间的连线从固定 SVG 线条升级为可配置的星轨数据模型，支持家庭线、共鸣线、传承线、权限线、公开线、自定义线等规则。

- 完成后端演示闭环，已通过 Next.js Route Handlers 打通“记忆结构化抽取 → 共鸣星轨扫描 → 家书草稿生成”的核心链路。

- 完成 Mock AI 与兜底服务封装，支持在未接入真实模型和数据库前稳定演示完整业务流程。

- 完成 Mock 数据层和核心类型设计，已覆盖 Planet、MemoryStar、StoryNode、ResonanceTrack、BookDraft、PlanetLink 以及 AI 请求/响应等关键对象。

- 完成阶段性测试与构建验证，test / lint / build 均已通过，说明当前工程具备较好的可维护性和继续扩展基础。

总体来看，项目已经完成从“概念规划”到“可运行前后端 Demo + 工程化代码仓库”的关键跃迁。当前已经能够用 Mock 数据和 Mock AI 跑通核心产品路径，后续可在现有接口和服务层基础上替换为真实数据库、真实模型调用和正式部署环境。

二、阶段性新增成果说明

1. 产品设计方向已进一步收敛

项目当前产品定位已经明确为“AI 原生家庭记忆星系产品”。相比首次同步时的基础规划，当前方案进一步明确了以下产品范式：

- 星系是主界面，不是装饰背景。

- 星球代表家庭成员、纪念对象或主题对象。

- 记忆以“记忆星”的形式呈现，表单只作为轻量输入入口。

- AI 负责点亮候选连接和辅助整理，不替用户决定家庭故事。

- 家书是一次星球漫游和记忆共鸣后的成果物，分享前必须确认范围。

这一方向使产品和普通 AI 写作工具、普通家庭相册、普通纪念册拉开了差异，核心亮点集中在“共同记忆识别”和“沉浸式家庭星系表达”上。

2. 前端工程框架已经搭建完成

当前项目已经完成正式前端工程初始化，具备后续持续开发的基本条件：

- 使用 Next.js App Router 作为主框架。

- 使用 TypeScript 保障类型安全。

- 使用 Tailwind CSS 和 shadcn/ui 风格组件保证 UI 一致性。

- 使用 Framer Motion 支撑星球、星轨、浮层、操作环等动效。

- 使用 Vitest + Testing Library 建立基础测试能力。

- 使用 Mock 数据优先推进产品闭环，暂不依赖真实数据库和 AI 服务。

当前工程已经具备本地启动、测试、构建和分支管理能力，不再停留在设计稿或单文件 Demo 阶段。

3. 核心前端交互闭环已经初步形成

当前已完成的前端交互能力包括：

- 进入家庭星系主工作台。

- 自动巡航模式默认开启，星球可沿轨道动态漫游。

- 支持拖拽、缩放、旋转、重置视角等基础星系操作。

- 点击星球后缓慢聚焦并展开圆形动作环。

- 再次点击星球可旋转收起动作环，避免交互突兀。

- 点击“进入星球”后可进入星球内部漫游界面。

- 星球内部可查看档案、时间轨迹、故事星节点和快捷操作。

- 共鸣星轨、记忆星群、主题星云、家书工坊等能力已通过 Mock 数据串联。

- 家书生成和分享前确认已形成可演示入口。

这些能力已经能够支撑一次完整的演示路径：

进入我的星系
→ 自动巡航观察家庭星球
→ 点击妈妈的星球
→ 展开星球动作环
→ 进入星球漫游
→ 查看故事节点和记忆星
→ 进入共鸣星轨
→ 生成家书
→ 分享前确认范围

4. 星图编辑和星球连接规则已新增

相较首次同步后的基础页面框架，最新阶段新增了可配置星图能力：

- 新增 PlanetLink 类型，星球连接线不再写死在页面中。

- 默认星轨以 Mock 数据驱动，后续可平滑替换为数据库和 AI 结果。

- 支持按连接类型开关显示：家庭线、共鸣线、传承线、权限线、公开线、自定义线。

- 支持新增 Mock 星球，并自动生成手动星轨。

- 支持隐藏星球、恢复隐藏星球、移除星球。

- 移除星球时会同步清理相关星轨，避免数据关系残留。

- 星图编辑浮层保持沉浸式太空玻璃风格，避免变成传统后台表单。

这部分功能显著提升了星球可玩性，也为后续真实星球管理、家庭关系管理、AI 共鸣候选、权限星轨等功能打下了结构基础。

5. 后端完整演示闭环已打通

除前端沉浸式体验外，当前项目已经补齐了后端演示链路，形成了可运行的前后端闭环。后端采用 Next.js Route Handlers 实现，不需要单独启动额外后端服务，符合当前 MVP 阶段“单仓库、轻后端、快速演示”的技术路线。

当前已打通的后端能力包括：

- 记忆结构化抽取接口：/api/ai/extract

- 共鸣星轨扫描接口：/api/intersections/scan

- 家书草稿生成接口：/api/books/generate

- 统一 AI Client 封装：支持真实 AI 接入前的 fallback 调用。

- Mock AI 服务：根据输入内容生成可演示的记忆星、共鸣候选和家书草稿。

- Schema 校验：对记忆抽取、共鸣扫描、家书生成请求进行结构校验，避免无效请求进入业务流程。

- Guardrails 保护：确保 AI 输出保留来源、确认状态和分享边界，避免生成不可追溯内容。

当前后端闭环可以支撑以下完整链路：

用户点亮/输入一段记忆
→ 调用记忆结构化抽取接口
→ 返回待确认记忆星与结构化字段
→ 调用共鸣星轨扫描接口
→ 生成两段家庭记忆之间的共鸣候选和匹配说明
→ 用户确认后调用家书生成接口
→ 返回保留 sourceMemoryIds 的家书草稿
→ 前端进入家书预览和分享前确认

这说明当前项目已经不是单纯前端 Mock，而是完成了一个“前端交互 + 后端接口 + AI 兜底服务 + 结果校验”的完整演示闭环。后续接入真实数据库、真实模型和持久化存储时，可以沿用当前接口分层和数据结构继续扩展。

6. 工程质量和验证记录已建立

当前代码已经完成以下验证：

npx pnpm test
npx pnpm lint
npx pnpm build

验证结果：

- 单元测试：18 个测试通过。

- Lint 检查：通过。

- 生产构建：通过。

- 浏览器交互检查：星图编辑、连接规则开关、新增星球、移除星球等关键路径可运行。

这说明当前阶段不是一次性静态 Demo，而是有前后端接口、基础测试、构建和工程校验支撑的可维护项目。

三、当前进度判断

按 40 天 MVP 规划对照，项目当前已完成“阶段一：产品收敛与架构搭建”的主要目标，并已开始提前进入“阶段二：基础前后端与核心对象闭环”。其中，前端沉浸式星系体验已经形成可演示路径，后端也已经完成基于 Mock AI 的完整业务闭环。

已完成或基本完成：

- 产品方向收敛。

- Demo 路径确认。

- Next.js 工程初始化。

- GitHub 仓库和分支策略建立。

- 前端主工作台搭建。

- 星球、记忆星、共鸣星轨、家书工坊的 Mock 数据结构。

- 星系主界面、星球操作环、星球内部漫游、家书光束、分享确认等核心 UI 原型。

- 星图编辑和星球连接规则的可配置化。

- 记忆抽取、共鸣扫描、家书生成三个核心后端接口。

- AI Client、Mock AI、Schema 校验、Guardrails 等后端基础封装。

- 基于 Mock 数据的“点亮记忆 → 抽取结构 → 扫描共鸣 → 生成家书”完整闭环。

- 基础测试、lint、build 验证。

后续需要继续推进：

- 真实数据库接入。

- 用户与演示账号。

- 星球创建、记忆创建、家书草稿等接口的持久化写入。

- 真实 AI 采访、真实模型结构化抽取、embedding、共同记忆识别。

- 家书生成结果入库、分享链接和权限控制的生产级闭环。

- Demo 数据、答辩材料、演示视频和部署环境。

综合判断：当前项目进展已经超过单纯文档规划阶段，进入了“可运行工程 + 可演示前后端闭环”的阶段，进度较为可观。

四、建议提交的开发记录凭证

根据提交要求，建议使用“Git Commit 记录截图”作为开发记录凭证。该方式最直接，能够证明首次同步之后持续产生了新增开发记录，并且可以包含时间戳。

1. 推荐凭证类型

首选：Git Commit 记录截图
备选：GitHub 仓库 Commit 历史截图
不建议：只截代码编辑器页面，因为它不能清晰证明提交时间和版本记录。

2. 建议截图内容

建议在项目根目录执行以下命令，并截图终端输出：

git log --pretty=format:"%h  %ad  %d  %s" --date=format:"%Y-%m-%d %H:%M:%S" --all --max-count=8

截图中建议至少包含以下记录：

| 序号 | Commit | 时间戳 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07b83e1 | 2026-06-20 03:40:12 | 首次同步基础记录：初始化项目文档 |
| 2 | 74c9bbe | 2026-06-20 04:00:33 | 新增记录：初始化 Next.js 前端工程 |
| 3 | 5209629 | 2026-06-20 04:00:48 | 新增记录：合并前端工程基线 |
| 4 | 75b2685 | 2026-06-20 04:02:46 | 新增记录：忽略生成类型文件，完善工程配置 |
| 5 | 18338f9 | 2026-06-21 00:26:18 | 新增记录：增加可配置星图编辑和星球连接规则 |

其中，07b83e1 可作为首次同步后的基线记录；其后的 74c9bbe、5209629、75b2685、18338f9 均为首次同步之后产生的新增记录，数量不少于 3 条，满足要求。

3. 截图要求建议

为了避免材料被认为不完整，截图建议满足以下条件：

- 截图中必须看到提交时间，例如 2026-06-20 04:00:33。

- 截图中必须看到 commit hash，例如 74c9bbe、5209629、75b2685、18338f9。

- 截图中必须看到 commit message，能够说明每条记录对应的工作内容。

- 截图中建议保留项目路径或终端当前目录，证明记录来自本项目仓库。

- 如果使用 GitHub 页面截图，建议进入仓库的 Commits 页面，确保显示具体时间；如果页面只显示“2 days ago”，可点进单条 commit 页面展示准确时间。

4. 建议截图组合

建议提交 1-2 张截图：

- 截图 1：本地终端 Git Commit 记录，包含不少于 5 条记录和完整时间戳。

- 截图 2：GitHub 仓库 Commit 页面或分支页面，证明代码仓库已建立并有版本历史。

如果只提交一张截图，建议优先提交“本地终端 Git Commit 记录截图”，因为它最容易同时包含时间戳、commit hash 和提交说明。

五、可直接放入邮件正文的简版说明

老师您好：

本次提交家书星球项目当前进展说明及开发记录凭证。项目自首次同步后已取得较明显进展，目前已经完成产品方向收敛、Next.js 前后端工程初始化、分支策略建立、核心前端体验搭建、后端演示闭环打通和阶段性测试验证。

当前项目已经从最初的产品规划和静态原型，推进到可运行的前后端工程阶段。核心体验围绕“家庭星系、星球内部漫游、记忆星、共鸣星轨、家书生成”展开，已实现我的星系主界面、自动巡航、星球聚焦、星球动作环、星球内部漫游、家书生成入口、分享前确认等交互。同时，项目新增了星图编辑能力，支持新增、隐藏、恢复、移除星球，并支持家庭线、共鸣线、传承线、权限线、公开线、自定义线等星球连接规则。

后端方面，项目已经通过 Next.js Route Handlers 打通了记忆结构化抽取、共鸣星轨扫描和家书草稿生成三个核心接口，并配套了 AI Client、Mock AI、Schema 校验和 Guardrails 保护机制。当前即使暂未接入真实数据库和真实大模型，也已经能够稳定演示“点亮记忆 → 结构化抽取 → 共鸣识别 → 家书生成 → 分享前确认”的完整业务闭环。

工程方面，项目采用 Next.js App Router、TypeScript、Tailwind CSS、shadcn/ui 风格组件、Framer Motion 和 Vitest。当前 test / lint / build 均已通过，说明项目已经具备继续扩展数据库、真实 AI 抽取、共同记忆识别和家书生成能力的工程基础。

附件中包含项目进展说明，以及 Git Commit 记录截图。截图中包含首次同步之后产生的多条新增开发记录，并包含时间戳、commit hash 和提交说明，可作为开发记录凭证。

六、下一步计划

下一阶段建议重点推进以下工作：

- 接入基础后端接口和数据库模型，优先完成星球、记忆、家书草稿等核心对象的持久化。

- 建立演示用户和演示数据，保证评审时可以稳定复现完整路径。

- 将当前 Mock AI/Fallback 链路替换为真实 AI Gateway，优先增强记忆结构化抽取和 AI 采访 Demo。

- 继续完善共鸣星轨逻辑，从当前 Mock 共鸣升级为规则匹配和语义匹配结合。

- 完成家书生成结果入库、家书预览页和分享链接的生产级闭环。

- 持续保留 Git commit、功能截图和测试记录，便于后续阶段提交开发凭证。

七、结论

当前项目已经完成从“产品构想与文档规划”到“可运行工程与前后端核心闭环”的阶段性跃迁。项目进展较为可观，尤其是在沉浸式星系交互、星球动作环、星图编辑、星球连接规则、后端 AI 演示接口和工程化测试方面已经形成了较清晰的基础。

后续只要继续沿着当前工程结构推进数据库持久化、真实 AI 接入和分享发布能力，项目可以较自然地进入可演示 MVP 阶段。