家书星球项目进展简要说明

提交日期：2026-06-22
项目名称：家书星球
当前阶段：前后端工程化搭建与核心演示闭环打通阶段

一、进展简要说明

家书星球项目进展较为可观，已从早期产品规划和静态原型，推进到具备正式代码仓库、前端工程框架、后端演示接口、核心交互闭环的阶段。目前项目已经形成“家庭星系 + 星球漫游 + 记忆星 + 共鸣星轨 + 家书生成”的可演示产品雏形。

前端方面，项目已完成 Next.js App Router 工程初始化，采用 TypeScript、Tailwind CSS、shadcn/ui 风格组件、Framer Motion 和 Vitest 等技术栈。当前已实现家庭星系主界面、自动巡航、拖拽漫游、滚轮缩放、星球聚焦、圆形星球动作环、星球内部漫游、家书光束和分享前确认等交互。整体体验已从传统表单式页面，升级为更符合产品定位的沉浸式家庭星系操作台。

产品交互方面，当前已完成星图编辑能力，支持新增星球、隐藏星球、恢复星球、移除星球，并将星球之间的固定连线升级为可配置星轨。星轨规则已支持家庭线、共鸣线、传承线、权限线、公开线和自定义线，为后续真实家庭关系、AI 共鸣候选和权限控制打下基础。

后端方面，当前已基于 Next.js Route Handlers 打通核心演示闭环，完成以下接口和服务封装：

- 记忆结构化抽取接口：/api/ai/extract

- 共鸣星轨扫描接口：/api/intersections/scan

- 家书草稿生成接口：/api/books/generate

- AI Client、Mock AI、Schema 校验和 Guardrails 保护机制

因此，即使当前暂未接入真实数据库和真实大模型，也已经可以通过 Mock AI / Fallback 稳定演示完整链路：

点亮记忆
→ 结构化抽取
→ 扫描共鸣星轨
→ 生成家书草稿
→ 分享前确认

工程质量方面，项目已经完成阶段性测试和构建验证，test / lint / build 均已通过。当前代码具备继续扩展数据库持久化、真实 AI 接入、家书生成入库和分享链接发布的基础。

总体来看，项目已完成从“概念规划”到“可运行前后端工程闭环”的阶段性跃迁，当前进展已达到可展示、可说明、可继续扩展的状态。

二、项目进展截图

git log --pretty=format:"%h  %ad  %d  %s" --date=format:"%Y-%m-%d %H:%M:%S" --all --max-count=8

建议截图中至少包含以下记录：

| 序号 | Commit | 时间戳 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07b83e1 | 2026-06-20 03:40:12 | 首次同步基础记录：初始化项目文档 |
| 2 | 74c9bbe | 2026-06-20 04:00:33 | 新增记录：初始化 Next.js 前端工程 |
| 3 | 5209629 | 2026-06-20 04:00:48 | 新增记录：合并前端工程基线 |
| 4 | 75b2685 | 2026-06-20 04:02:46 | 新增记录：完善工程配置 |
| 5 | 18338f9 | 2026-06-21 00:26:18 | 新增记录：增加可配置星图编辑和星球连接规则 |

建议提交截图包括：

- Git Commit 记录截图：证明首次同步后已有连续开发记录。

- 项目运行截图：可截取家庭星系主界面或星图编辑界面，证明当前项目已具备可运行前端效果。

- 可选截图：后端接口目录或接口调用结果截图，用于辅助证明后端演示闭环已打通。

截图要求：

- 截图中需显示时间戳。

- 截图中需显示不少于 3 条首次同步后新增记录。

- 截图内容尽量保留项目路径或 Git 仓库信息。

- 如使用 GitHub 页面截图，建议进入 Commits 页面或单条 Commit 页面，确保能看到准确提交时间。